Smlouva o dílo

Pořízení a zpracování dat z leteckého laserového skeneru

__________________________________________________________________________

Zhotovitel

| Jméno | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO | … |  |  | DIČ | … |  |  |  |  |
| zapsaná u | … | soudu v | … |  |  | oddíl | … | vložka | 12345 |
| zastoupen | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

a

Objednatel

| Jméno | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00 |  |  |
| IČO | 67179843 | DIČ | CZ67179843 |
| zapsaná v | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |  |  |
| zastoupen | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c. |  |  |

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

- Předmět smlouvy

  - Objednatel vlastní letadlo Cessna Grand Caravan 208B OK-CZG. Letadlo je vybaveno hyperspektrálním skenerem objednatele.

  - Účelem smlouvy je synchronní snímání povrchu laserovým a hyperspektrálním skenerem z  letadla objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

  - Dílem je pořízení a zpracování dat z leteckého laserového skeneru zajištěného dodavatelem.

  - Leteckým laserovým skenerem může být pouze full waveform skener, pro jehož montáž je letadlo objednatele upraveno a taková úprava letadla objednatele je certifikována; takovým skenerem je skener Riegl LMS-680 a skener Riegl LMS-780 (dále jen skener).

  - Dílo bude provedeno v souladu s následujícími podklady (řazeny dle závaznosti):

      - Touto smlouvou.

      - Písemnými pokyny objednatele.

      - Standardními vědeckými postupy.

  - Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložení odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob a veřejné zdroje. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

  - Financování této smlouvy se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese http://www.op-vk.cz/ (zejména příručka pro příjemce verze 7). Dodavatel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

  - Financování této smlouvy se rovněž řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, Prioritní osy 1 – Evropská centra excelence. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi  Prodávající prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

- Pořízení dat

  - Data budou pořízena pomocí skeneru zhotovitele, který bude umístěn do letadla objednatele.

  - Zhotovitel v rámci pořízení dat:

      - Zabuduje skener do letadla

      - Účastní se prostřednictvím operátora na letech objednatele

      - Operuje skener při letech objednatele

  - Zabudování skeneru do letadla:

    - Skener určený pro zabudování do letadla bude plně funkční systém.

    - Zhotovitel zabuduje skener do letadla objednatele odpovídajícím způsobem, jenž je certifikován pro letadlo objednatele.

    - Pro zabudování skeneru do letadla poskytne objednatel součinnost výhradně pro mechanické zabudování, připojení do palubní sítě a k GNSS anténě.

    - Zhotovitel zajistí veškeré kalibrace a údaje nutné pro naplnění účelu této smlouvy.

    - Skener bude zabudován do letadla v průběhu měsíce července roku 2014, alespoň po dobu 10 dnů, které zvolí objednatel.

    - Objednatel informuje písemně operátora o požadavku na instalaci skeneru do letadla alespoň 24 hodin předem, na adresu uvedenou v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.

  - Lety objednatele:

    - Lety budou začínat a končit na letišti Brno-Tuřany.

    - Letů objednatele se účastní zástupce zhotovitele (dále jen operátor). Operátor musí být kvalifikovaný; operátor musí mít zejména odpovídající zkušenosti s nastavením, kalibrací a provozem daného nainstalovaného typu skeneru.

    - Objednatel informuje operátora o plánovaném letu emailem na adresu uvedenou v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, alespoň 24 hodin předem.

    - Maximální počet letových hodin v rámci letů objednatele dle této smlouvy je 25 letových hodin.

    - Minimální počet operovaných hodin letu je 15.

    - Data budou pořízena maximálně v 7 lokalitách na území ČR.

    - V každé lokalitě budou data pořízena ve dvou letových výškách a data pořízená ze sousedících letových linií se budou překrývat. Maximální počet letových linií ze všech lokalit úhrnem je 60 linií.

  - Operování skeneru při letech objednatele:

    - Operátor v průběhu letu objednatele obsluhuje skener tak, aby byla získána data, která jsou způsobilá k zpracování a předání tak, jak je stanoveno dále.

- Zpracování dat

  - Zhotovitel:

      - Uspořádá jednotlivé skenované linie georeferencované do souřadnicového systému ETRS-89 (UTM33N). Linie v rámci jedné lokality budou relativně urovnány.

      - Střední prostorová chyba Mxyz nesmí překročit 0.5m.

- Předání dat

  - Zhotovitel předá veškerá níže uvedená data objednateli na DVD nebo Flash Disku. Předaná data budou odpovídat následujícím podmínkám:

      - Předá jednotlivé skenované georeferencované linie včetně kompletní full-waveform informace v následujících formátech: LAS 1.3 + Riegl extra bytes; LAS 1.3 + externí soubor (WDP); PulseWaves (*.pls)

      - Předá technický protokol o skenování a georeferencování.

      - Předá i surová naskenovaná data.

      - Předá data nutná pro georektifikaci naskenovaných dat (IMU, trajektorie letu, synchronizace, boresight angles, atd.).

  - O předání a převzetí dat sepíší smluvní strany protokol.

- Lhůty a místo plnění

  - Zpracovaná data, budou odevzdána do 2 měsíců od jejich pořízení, nejpozději však do 30. 09. 2014.

  - Dřívější plnění je možné.

  - Místem plnění je pracoviště objednatele na adrese: Bělidla 986/4a, Brno.

- Cena díla

  - Cena za 1 letovou hodinu činí: …,- Kč

  - V ceně za letovou hodinu jsou zahrnuty veškeré náklady objednatele na zabudování skeneru do letadla, účastní operátora na letech objednatele, kterého ustanoví.

  - Operuje skener při letech objednatele.

  - Cena za zpracování dat z 1 lokality a jejich předání: …,- Kč

  - K Ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

- Platební podmínky

  - Cena díla bude uhrazena na základě faktur.

    - Cena za pořízení dat bude hrazena na základě faktur. Po uskutečnění každého letu objednatele bude vystavena zvláštní faktura týkající se pořízení dat v průběhu tohoto letu.

    - Cena za zpracování dat bude hrazena na základě faktur. Ke zpracovaným datům získaným z jedné lokality bude vystavena samostatná faktura. Přílohou každé faktury bude předávací protokol.

  - Veškeré faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a budou obsahovat název a registrační číslo projektu v podobě: CZ.1.07/2.4.00/31.0213, Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů a CZ.1.05/1.1.00/02.0073, CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu.

  - Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.

  - Objednatel je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

  - Objednatel je povinen doručit fakturu na adresu sídla kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí díla.

  - Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

  - Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech.

- Zástupci smluvních stran

  - Zástupcem objednatele je Ing. Jan Hanuš, hanus.j@czechglobe.cz, +420 511 192 244. Tento zástupce objednatele může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

  - Zástupcem zhotovitele je operátor, kterým je …. Operátor může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

- Odpovědnost smluvních stran, úroky z prodlení a smluvní pokuty

  - Pokud nebudou zhotovitelem pořízená data způsobilá k zpracování a předání tak, jak je stanoveno v této smlouvě, zavazuje se zhotovitel pořídit do 15. 9. 2014 nová data způsobem uvedeným v této smlouvě. Náklady na let a na snímání hyperspektrálním skenerem objednatele nese v takovém případě zhotovitel.

  - Smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.

  - Objednatel uplatní smluvní pokutu ve výši 600 Kč denně v případě prodlení objednatele s předáním díla.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

  - Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

- Ukončení smlouvy

  - Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

  - Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:

      - Prodlení s předáním díla o více než 45 dní.

      - Provádění díla osobami (zejména operátora), které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

      - Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

  - Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:

      - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

      - Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní.

  - Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru staveniště.

- Společná ustanovení

  - Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny měnit a dále zpracovat takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla.

  - Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.

  - Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.

  - Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.

  - Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

  - Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.

  - Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitele podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze písemně.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

| V …, dne … | V Brně, dne |
| --- | --- |
| … | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c. |
| … | Ředitel |
| … | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |